**الخطة الزمنية لتطوير البرنامج**

1. تصميم قواعد البيانات وتحديد العناصر الرئيسية للبرنامج (3 أيام)
2. تجهيز بيئة العمل التي تتناسب مع متطلبات البرنامج (يوم واحد)
3. بناء خوازمية البرنامج (14 يوم)
4. بناء الواجهات (7 أيام)
5. إختبار الموقع Locally (يومين)
6. رفع البرنامج على AWS (3 أيام)
7. ربط البرنامج بالدومين (يومين)
8. إضافة شهادة أمان SSL للبرنامج (يوم واحد)
9. إختبار البرنامج والتأكد من عمله بالصورة المثالية (3 أيام)

\*\* كتابة Docs للمطورين لتسهيل فهم البرنامج مستقبلا (3 أيام)